概算评审采购要求

- 机构相关要求

- 1、咨询机构应具备省级及以上造价协会评定企业信用等级2A及以上，并在有效期内（提供信用等级证明）；

- 2、咨询机构在中介超市的机构综合评分不得低于4.8分、不得为暂无评价；

- 3、近三年具备一亿元以上乡镇市政公用设施建设等类似项目（包括乡镇污水处理建设内容）造价独立编审业绩，熟悉最新湖南省建设工程计价办法及省市相关概预算文件的要求；

- 4、因项目特殊性及审查要求，为保证项目审核的准确性，审核机构需全权负责必要的询价行为（包括外出现场面对面询价）；为保证项目评审的时效性，方便双方及时有效进行沟通，即审即对，报名机构需在娄底市区组建项目驻地评审工作专班，办公场所、人员差旅等费用由报名机构自行负责，机构在参与报价时要在成本中充分考虑上述费用。

- 二、评审相关要求

- 1、咨询机构中标后应立即响应，公示结束后1天内签订委托合同，并自备车辆组织相关单位及人员踏勘项目现场（项目在乡镇）；

- 2、咨询机构应成立不少于3人的项目驻娄评审工作组，并在委托合同签订后一天内到场；项目评审总技术负责人需同时具备土建一级造价师、市政工程一级建造师资格证书；项目组成员按土建、安装（设备采购）等分为两个工作小组，分别由具备相应专业造价执业资格证书的技术人员负责，负责对应的专业评审任务（提供评审工作组团队人员配置分工表、相应资格证书及人员近三个月社保证明）；

- 3、咨询机构在接受委托后的5个日历日内出具合格的评审初稿，对审后2个日历日内出具合格的评审定稿。在项目评审期间，由驻娄评审工作组人员全权负责本项目评审的一切工作，咨询机构不得随意抽离、替换工作组成员，如有发生我方可立即终止合同；评审工作组每日向我方报告项目评审进度，我方不定期召开评审进度调度会或现场踏勘，咨询机构每缺席会议或踏勘的，扣除评审服务费用1000元/次（因审核机构原因，超出规定时限内完成评审任务的每延期1天按总费用的5%扣减服务费用）；

- 三、其他说明

- 1、禁止恶性价格竞争，咨询机构应充分考虑我方采购要求测算服务成本，不得低于服务成本价报价；若因低价中标却不能满足服务需求，我单位将重新选择中介机构，并将其纳入失信单位名单。

- 2、为提高采购效率，参与报价的咨询机构应认真研究我方采购的相关要求，在中介超市参与报价的同时向我方指定邮箱一次性发送上述佐证资料（最迟须在网上中选后24小时内将上述相关的佐证资料分类整理盖章扫描后备注机构名称发送，逾期视为不符合要求），邮箱地址：ldszftzpszx@126.com；参与报价但未按时发送佐证资料或资料不完整、弄虚作假的视为不符合采购要求并拒绝中选，由该机构配合我方出具弃选说明；如因咨询机构的原因导致我方采购难以顺利进行的，我单位将拒绝确认并重新选择中介机构，同时将其纳入失信单位名单，近半年内不接受该机构参与报价；参与报价未及时发送资料的，下次采购将列入规避名单。

- 3、因咨询机构违反有关规定，故意或重大过失造成所评审的最终成果文件严重错误，致使采购人遭受损失的，采购人不予支付任何费用，咨询机构应依法承担相应责任并赔偿相应损失。

- 4、上述相关要求最终解释权归我方所有。