概算评审采购要求2024
机构相关要求  

咨询机构在中介超市的机构综合评分不得低于4.5分、不得为暂无评价； 

近三年具备3个以上类似项目工程造价独立编审业绩（提供相关合同及成果文件等，含打包的电子版技术资料），熟悉2020年湖南省建设工程计价办法及省市相关概预算文件的要求； 

为便于现场踏勘，保证项目评审的时效性，方便双方及时进行沟通，报名机构需在娄底市区范围内设有办公场所或分支机构（提供分支机构营业执照）及专业技术人员,并在评审期间保证来涟次数不少于3次，主要对接项目踏勘、项目进展、合同签订等事宜；
中介超市联系人需提供本人在该公司近一年社保证明。
评审相关要求 

咨询机构中标后应立即响应，公示结束后1天内签订委托合同，并自备车辆组织相关单位及人员踏勘项目现场； 

咨询机构应成立不少于5人的项目评审工作组，专家组均需具有副高以上职称、具备一级造价师、一级建造师资格证书；项目组成员按土建、安装工程、设备采购等分为若干个工作小组，分别由具备土木建筑工程、安装工程专业一级造价执业资格证书的技术人员带队，负责对应的专业评审任务（提供评审工作组团队人员配置分工表、相应资格证书及人员近三个月社保证明）； 

咨询机构在接受委托后的5个日历日内出具合格的评审初稿，对审后2个日历日内出具合格的评审定稿。在项目评审期间，由评审工作组人员全权负责本项目评审的一切工作，咨询机构不得随意抽离、替换工作组成员；评审工作组每日向我方报告项目评审进度，我方不定期召开评审进度调度会或现场踏勘，咨询机构每缺席会议或踏勘的，扣除评审服务费用1000元/次（因审核机构原因，超出规定时限内完成评审任务的每延期1天按总费用的5%扣减服务费用）； 

第三方专业公司内审人员及每位外聘专家要求针对工程费提出不少于10条专业意见，工程其他费不少于5条专业意见；
中标费用为包干费用，包括专家评审费、现场会议场地费、现场踏勘及往返交通费、伙食以及发票税费等一切费用。评审费用原则上三年一付。
其他说明 

禁止恶性价格竞争，咨询机构报价不得低于服务成本价；若因低价中标却不能满足服务需求，我单位将重新选择中介机构，并将其纳入失信单位名单。 

参与报价的咨询机构应认真研究我方采购的相关要求，在中介超市参与报价的同时，须在报名截止前将上述相关的佐证资料分类整理盖章扫描后备注机构名称，发送至我方邮箱：943563548@qq.com；参与报价但未发送佐证资料或资料不完整、弄虚作假的视为不符合采购要求并拒绝中选；如因咨询机构的原因导致我方采购难以顺利进行的，我单位将拒绝确认并重新选择中介机构，同时将其纳入失信单位名单。 

因咨询机构违反有关规定，故意或重大过失造成所评审的最终工程造价成果文件严重错误，致使采购人遭受损失的，采购人不予支付任何费用，咨询机构应依法承担相应责任并赔偿相应损失。 

4、上述相关要求最终解释权归我方所有。

